# A Szakdolgozat beadási határidő: 2015. május 15.

Ez körülbelül 6 hét és 4 nap (46 nap) hátralevő idő.

Az utolsó 3 hétben csak csökkentett munkaidőt vállalok a munkahelyemen.

## Eddig kész van

Egyes diagram elemek SVG-ben történő kirajzolása (+drag&drop)

## Előző hétvégén

Az előző a hétvégén átültettem a kliens oldali kódbázist TypeScript-re és elkezdtem a második legkockázatosabb technológia, a közel valós idejű fullduplex kliens-szerver kommunikációt elősegítő SignalR beépítését.

## 2015.04.05-ig

Egy objektum szinkronban tartása SignalR segítségével (Ez egy olyan típus példánya lesz, melytől TypeScript-ben könnyű lesz örökölni.)

## 2015.04.12-ig

A teljes modellezés megjelenése: toolbox, további diagram elemek, kapcsolat nyilak.

## 2015.04.19-ig

A modellezés API megvalósítása szerver és kliens oldalon egyaránt.

## 2015.04.26-ig

A szöveges követelménysablonok közül a manapság divatos UserStory-t választottam. Ebből könnyű diagram elemeket is generálni. És ezt a jelzett dátumig elérem.

## 2015.05.03-ig

Esetleges utolsó simítások és tesztek elkészítése, dokumentáció.

## 2015.05.10-ig

Dokumentáció teljes értékű és a szoftver kellően kitesztelt.

## 5 nap puffer idő

Ami természetesen nem sok egy fejlesztésnél, de mivel, hogy a nagy kockázatú, nehéz részeket csoportosítottam a fejlesztés elejére, valószínűsítem, hogy nem lesz probléma.